d

BUSINESS PROPOSAL

MA

MOBI-ASSUR

CAMEROUN

Plateforme Digitale de Gestion des Polices d'Assurance Automobile

| Présenté à : Monsieur le Directeur Général — Bethel Comprehensive Insurance Ltd | Présenté par : L'Équipe ALPHAVISION |
| --- | --- |
| Référence : MOBI-ASSUR-2026-003 | Date : Ngaoundéré, Juin 2026 |
| Statut : CONFIDENTIEL — Soumis pour décision et financement | Version : 2.0 |

« MOBI-ASSUR est l'outil qui permettra à Bethel Compréhensive Insurance Ltd de vendre partout, de tout contrôler, et de fidéliser chaque client — avec ou sans internet. »

TABLE DES MATIÈRES

1.   Résumé Exécutif (Executive Summary)

2.   Présentation de l'Entreprise Porteuse du Projet

3.   Analyse du Problème et Opportunité de Marché

4.   La Solution : Description Détaillée de MOBI-ASSUR

5.   Modèle Commercial et Sources de Revenus

6.   Stratégie Marketing et Plan d'Acquisition

7.   Opérations, Équipe et Structure de Gouvernance

8.   Plan Financier Complet

9.   Besoins en Financement et Utilisation des Fonds

10.   Pourquoi Nous Faire Confiance — Notre Engagement

11.   Jalons, Livrables et Conditions de Validation

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Vue d'Ensemble

MOBI-ASSUR Cameroun est une plateforme digitale complète de gestion des polices d'assurance automobile, conçue sur mesure pour Bethel Comprehensive Insurance Ltd (BCI). Elle remplace intégralement les fichiers Excel manuels et les processus fragmentés par un écosystème digital sécurisé, couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un contrat d'assurance : prospection, souscription, encaissement, gestion de sinistres et renouvellement.

Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire qui a réalisé, en amont de toute demande de financement, une analyse complète des processus de BCI, un cahier des charges fonctionnel de 60 pages, et un plan technique de résilience et sécurité. Ce travail préparatoire garantit la maîtrise du périmètre et du budget.

Le Problème que Nous Résolvons

| Problème Actuel | Statut après MOBI-ASSUR |
| --- | --- |
| Gestion de paperasse abondante du aux document physique énorme | Résolu : gestion automatique avec mode hors-ligne complet |
| Erreurs de calcul taxes Excel (DTA 50 000 FCFA oubliée) | Résolu : calcul automatique inviolable |
| Clients non relancés avant échéance du contrat | Résolu : relances SMS/Email/WhatsApp auto |
| Commissions versées avant paiement effectif | Résolu : déblocage lié au paiement réel |
| Absence de visibilité temps réel pour la Direction | Résolu : tableau de bord centralisé |

Résumé Financier

| Indicateur | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Investissement total requis | 746 502 FCFA / 1 009 216 FCFA | Budget fixe, provisionné, engagé contractuellement |
| Coût mensuel hébergement (démarrage) | 26 266 FCFA / mois | Infrastructure phase pilote 1 agence |
| Coût mensuel hébergement (5 agences) | 135 582 FCFA / mois | Infrastructure production nationale |
| ROI sur 3 ans | + 341% | Retour sur investissement calculé nettement |

2. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE PORTEUSE DU PROJET

2.1 Qui Sommes-Nous

Nous sommes une équipe de professionnels camerounais spécialisés dans la conception et le déploiement de solutions digitales métiers. Notre équipe réunit des compétences complémentaires : développement logiciel, architecture système, gestion de projet.

Notre démarche est celle de partenaires de transformation digitale, pas de simples prestataires informatiques. Nous nous impliquons dans la compréhension du métier de notre client, concevons des solutions adaptées à ses réalités terrain, et assurons un accompagnement jusqu'à l'autonomie complète de ses équipes.

2.2 Notre Valeur Ajoutée Différenciante

Ce qui nous distingue de tout autre prestataire informatique

- Connaissance métier : nous avons analysé les vraies fiches Excel de BCI, les vraies contraintes CIMA, les vraies difficultés de vos agents terrain avant d'écrire une seule ligne de code - Travail préparatoire déjà accompli : Cahier des Charges Fonctionnel de 60 pages + Addendum Sécurité & Résilience produits avant toute demande de financement - Transparence financière totale : budget détaillé ligne par ligne, coûts d'hébergement réels avec tarifs publics vérifiables, provision d'imprévus explicitement incluse - Engagement contractuel : prix fixe, paiement en 3 tranches liées aux livrables, propriété totale du code par BCI à la livraison - Accompagnement post-livraison : 3 mois de support inclus, formation de toutes les équipes, documentation utilisateur en français

2.3 Énoncé de Mission

Notre mission est de doter Bethel Comprehensive Insurance Ltd d'une infrastructure digitale souveraine qui lui permette de vendre plus, de contrôler mieux, et de fidéliser davantage — en respectant scrupuleusement les contraintes réglementaires CIMA et les réalités opérationnelles du marché camerounais.

3. ANALYSE DU PROBLÈME ET OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

3.1 Contexte du Secteur de l'Assurance au Cameroun

Le marché de l'assurance automobile au Cameroun est régi par le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) et supervisé par la Direction des Assurances du Ministère des Finances. Il représente le segment le plus important des primes d'assurance non-vie en Afrique Centrale, avec une croissance annuelle estimée entre 7 et 10%.

Malgré ce potentiel, le secteur souffre d'un retard digital structurel. La majorité des compagnies, y compris Bethel Insuzsrance, gèrent encore leur portefeuille via des fichiers Excel et des processus manuels, exposant la compagnie à des risques opérationnels, financiers et réglementaires croissants.

3.2 Analyse des 5 Forces Concurrentielles

| Force | Situation Actuelle pour BCI | Impact |
| --- | --- | --- |
| Concurrence directe (autres assureurs) | Se digitalisent rapidement — risque de perte de parts de marché | ÉLEVÉ — urgence d'agir |
| Pouvoir des clients | Clients de plus en plus exigeants sur la réactivité et le digital | ÉLEVÉ — fidélisation critique |
| Réglementation CIMA | Exigences de traçabilité renforcées sur les imprimés physiques | ÉLEVÉ — conformité non négociable |
| Nouveaux entrants (insurtech) | Startups digitales qui vendent de l'assurance 100% en ligne | MOYEN — marché encore peu touché |
| Substituts | Assurances informelles en zones rurales | MOYEN — pénétration terrain nécessaire |

3.3 Analyse SWOT de BCI Sans MOBI-ASSUR vs. Avec MOBI-ASSUR

| FORCES avec MOBI-ASSUR - Vente terrain 100% hors-ligne - Calcul de prime automatisé et inviolable - Commissions transparentes et contrôlées - Fidélisation client par relances automatiques - Conformité CIMA garantie par design - Tableau de bord direction en temps réel | FAIBLESSES sans MOBI-ASSUR - Utilisation des papiers et risque de perte - Erreurs fiscales fréquentes (DTA, TVA) - Aucune visibilité direction en temps réel - Commissions non contrôlées - Perte de 30-40% des renouvellements - Risque croissant de non-conformité CIMA |
| --- | --- |
| OPPORTUNITÉS capturées - Zones rurales et périurbaines sous-pénétrées - Segment flottes d'entreprises en croissance - Partenariat Mobile Money (Orange / MTN) - Digitalisation avant les concurrents - Extension future à d'autres lignes de produits | MENACES mitigées - Concurrents qui se digitalisent - Insurtech internationaux entrant au Cameroun - Durcissement réglementaire CIMA - Fraude et double émission sur châssis - Turnover des agents terrain |

4. LA SOLUTION : MOBI-ASSUR EN DÉTAIL

4.1 Description du Produit

MOBI-ASSUR est un écosystème logiciel complet composé de trois interfaces interconnectées, toutes alimentées par un moteur central sécurisé hébergé sur serveur dédié.

| Interface | Technologie | Utilisateurs | Mode de connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| App Mobile Agent Terrain | Flutter 3 (Android & iOS) | Agents apporteurs | Hors-ligne + En ligne |
| Dashboard Web Direction & Gestion | Next.js 16 (React) | Responsables, Admins, Direction | Navigateur web sécurisé |
| Moteur API Central (Back-Office) | Python FastAPI + PostgreSQL | Serveur — invisible aux utilisateurs | Infrastructure sécurisée |

4.2 Fonctionnalités Clés

A. Vente Hors-Ligne Totale — La Fonctionnalité Différenciante

L'agent terrain ouvre son application sur son smartphone. Sans réseau internet, il enregistre le client (scan photo CNI + permis), saisit les données du véhicule, et obtient immédiatement le montant exact à payer — prime, taxes, Carte Rose, tout calculé automatiquement. Le dossier est sauvegardé chiffré sur le téléphone. Dès que l'agent retrouve du réseau, les dossiers se synchronisent automatiquement. Aucune vente ne se perd plus jamais faute de connexion.

B. Moteur de Calcul Automatique et Inviolable

La formule de calcul est intégrée au niveau du serveur central, pas dans les mains de l'agent. Prime Nette + Accessoires (2 500 FCFA) + ASAC (1 000 FCFA) + TVA + Carte Rose CEMAC (1 000 FCFA) + DTA (50 000 FCFA) = Prix Total TTC. L'agent voit le résultat. Il ne peut pas le modifier. Zéro erreur, zéro oubli, zéro fraude tarifaire.

C. Gestion des Sinistres de Bout en Bout.

Le client déclare son sinistre depuis l'application mobile en quelques minutes : description, photos, vidéos. Le gestionnaire reçoit une alerte immédiate. Chaque étape du dossier (reçu, en instruction, expertise, approuvé, indemnisé) est visible par le client en temps réel. La direction peut suivre tous les sinistres actifs depuis son tableau de bord.

D.  Sécurité des Commissions — Règle RG-02

La commission d'un agent n'est visible et disponible que lorsque le statut du contrat est officiellement PAYÉ. Tant que le client n'a pas réglé, la commission reste bloquée et invisible. À la seconde où le paiement est confirmé (Mobile Money ou espèces validées par le gestionnaire), la commission est créditée et l'agent reçoit une notification immédiate sur son téléphone.

E. Contrôle Anti-Fraude — Règle RG-03

Lors de la synchronisation, chaque numéro de châssis est vérifié contre l'ensemble de la base de données nationale. Si le même châssis a été saisi par deux agents différents (fraude ou erreur), le dossier le plus récent est automatiquement bloqué et une alerte est envoyée au responsable d'agence. Aucune double assurance ne peut passer à travers ce filet.

F. Clôture Réglementaire CIMA — Règle RG-04

La remise d'un document physique officiel (Carte Rose CEMAC, Vignette ASAC) est conditionnée à la saisie obligatoire de son numéro de série dans le système. Impossible d'imprimer le reçu final sans cette saisie. Chaque document physique est traçable jusqu'au contrat numérique correspondant. Conformité CIMA 100% garantie par design.

5. OPÉRATIONS, ÉQUIPE ET STRUCTURE DE GOUVERNANCE

7.1 Composition de l'Équipe de Réalisation

| Rôle | Profil & Expérience requise | Responsabilités principales | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet (Côté BCI) | Responsable agence ou manager senior BCI | Validation jalons, interface direction, coordination | Interne BCI — à désigner |
| Lead Développeur Backend | Python FastAPI + PostgreSQL — 4+ ans | Moteur calcul, API, sécurité, base de données | Prestataire externe |
| Développeur Senior Mobile | Flutter 3 + mode offline — 3+ ans | Application agent terrain, sync, chiffrement | Prestataire externe |
| Développeur Frontend Web | Next.js 16 + React — 3+ ans | Dashboard direction, espace client web | Prestataire externe |
| Référent Métier Assurance (BCI) | Expert CIMA + processus BCI | Validation règles métier, recette utilisateur | Interne BCI — à désigner |

7.2 Structure de Gouvernance du Projet

| Instance | Membres | Fréquence | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité de Pilotage | DG BCI + Chef de Projet + Lead Développeur | Mensuelle | Validation jalons, décisions stratégiques, déblocage tranches |
| Réunion Technique | Chef de Projet + Équipe développement | Hebdomadaire | Suivi avancement, résolution blocages, ajustements |
| Reporting Direction | Chef de Projet → DG | Hebdomadaire (email) | Rapport d'avancement standardisé — 1 page maximum |
| Recette Utilisateur | Référent Métier BCI + Agents pilotes | À chaque livrable | Tests fonctionnels, validation conformité CIMA |

7.3 Méthodologie de Développement

Le projet sera conduit selon la méthodologie Agile (Scrum), avec des sprints de 2 semaines. Chaque sprint produit un livrable fonctionnel testable. La Direction BCI a accès au tableau de bord projet en temps réel (Jira ou Notion) et reçoit un rapport hebdomadaire synthétique.

Cette approche garantit une visibilité maximale sur l'avancement, et permet d'ajuster rapidement si des priorités métier évoluent en cours de projet. Les jalons contractuels sont maintenus fixes.

8. PLAN FINANCIER COMPLET

8.1 Budget de Développement — Détail par Module

| Module | Coût (FCFA) |
| --- | --- |
| Développeur mobile | 150 000 |
| Développeur frontend web | 100 000 |
| Développeur backend | 100 000 |
| Documentation technique + manuels utilisateurs en français | 30 000 |
| SOUS-TOTAL DÉVELOPPEMENT (196 Jours-Homme @ 50 000 FCFA/JH) | 480 000 |
| Support & maintenance garantie 3 mois post-lancement | 80 000 |
| Hébergement serveur 24 premiers mois (détail section 9) | 651.75 $ soit 369,216.fcfa OU 188 $soit 106,502 FCFA |
| Provision imprévus (10% — bonne pratique de gestion de projet) | 80 000 |
| BUDGET TOTAL DU PROJET | 746 502 / 1 009 216 |

9. BESOINS EN FINANCEMENT ET UTILISATION DES FONDS

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépassement du délai de 4 mois | Moyenne | Moyen | Buffer 3 semaines inclus dans le planning ; jalons contractuels hebdomadaires ; méthode Agile avec ajustements permanents |
| Dépassement du budget de 746 502 / 1 009 216 FCFA | Faible | Moyen | Contrat à prix fixe avec le prestataire ; provision d'imprévus de 10% explicitement incluse dans le budget |
| Résistance des agents terrain au changement | Moyenne | Élevé | Formation dédiée sur site ; agent champion ; support 3 mois ; interface pensée pour non-techniciens ; incentive adoption |
| Fuite ou vol de données clients | Très faible | Très élevé | Chiffrement AES-256 (mobile), TLS 1.3 (transit), PostgreSQL RLS (base) ; audit sécurité externe avant production |
| Non-conformité aux règles CIMA | Très faible | Très élevé | RG-04 obligatoire by design ; référent métier CIMA dans l'équipe ; tests de conformité avant déploiement |
| Panne API Mobile Money (Orange/MTN) | Moyenne | Moyen | Circuit Breaker : si l'API tombe, dossier mis en file d'attente et réessayé automatiquement ; mode espèces toujours disponible |
| Dépendance excessive au prestataire | Moyenne | Élevé | Code source livré en propriété à BCI ; documentation technique complète ; transfert de compétences à l'équipe BCI |

10. POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE — NOTRE ENGAGEMENT

Financer un projet logiciel est une décision qui mérite des garanties solides et des preuves concrètes. Voici les 8 raisons, vérifiables et documentées, pour lesquelles votre confiance en notre équipe est justifiée.

| 01 | Nous avons fait le travail difficile avant de demander un centime Avant cette proposition, nous avons produit un Cahier des Charges Fonctionnel complet de 60+ pages (17 tables de base de données, 14 sections fonctionnelles, flux opérationnels détaillés) et un Addendum Technique Sécurité & Résilience couvrant l'architecture haute disponibilité, les procédures de backup, les tests de charge et le plan de réponse aux incidents. Ce travail représente plusieurs dizaines d'heures. Il prouve notre sérieux et garantit qu'aucun prestataire de développement ne pourra vous facturer des études préalables. |
| --- | --- |

| 02 | Nous connaissons votre métier depuis l'intérieur MOBI-ASSUR n'a pas été conçu de façon générique. Il a été bâti à partir des fiches Excel réelles de Bethel Insurance (modèle Bethel Comprehensive Insurance), des contraintes précises du code CIMA. Chaque règle de gestion (RG-01 à RG-08) correspond à un problème réel identifié dans vos processus. |
| --- | --- |

| 03 | Prix fixe contractuel — aucune mauvaise surprise financière Le budget de 3.680.000FCFA est un plafond contractuel, pas une estimation. Il inclut une provision d'imprévus de 10% (925 000 FCFA). Si des travaux supplémentaires hors périmètre s'avèrent nécessaires, rien ne sera fait sans votre accord écrit et un avenant signé. Vous pouvez vérifier chaque ligne de ce budget et la comparer aux tarifs du marché. |
| --- | --- |

| 04 | Paiement en 3 tranches liées à des résultats réels Vous ne signez pas un chèque en blanc. La Tranche 1 (30%) démarre le projet. La Tranche 2 (40%) est débloquée uniquement après votre validation d'une démonstration en conditions réelles. La Tranche 3 (30%) est versée après la réussite du pilote sur une agence réelle. Si un jalon n'est pas atteint, la tranche suivante n'est pas débloquée. Votre argent est protégé à chaque étape. |
| --- | --- |

| 05 | Propriété totale du logiciel par Bethel Insurance À la livraison finale, BCI reçoit l'intégralité du code source, la documentation technique complète et les accès à tous les serveurs. Vous n'êtes pas pieds et poings liés à notre équipe. Si dans 3 ans vous souhaitez confier la maintenance à une autre équipe, vous pouvez. Vos données vous appartiennent et sont hébergées sur un serveur que vous contrôlez. |
| --- | --- |

| 06 | Technologies mondiales éprouvées, pas des expériences locales FastAPI : utilisé en production par Netflix et Uber. PostgreSQL : base de données d'Instagram, Spotify, Skype. Flutter : développé par Google, utilisé par Alibaba et BMW. Next.js : framework de plus de 10 000 entreprises mondiales. Chaque brique de MOBI-ASSUR a fait ses preuves à grande échelle dans des environnements bien plus exigeants que le marché camerounais. |
| --- | --- |

| 07 | ROI positif même dans le pire scénario réaliste Nos projections sont délibérément conservatives. Si les gains réels s'avèrent 50% inférieurs à nos estimations, l'investissement reste rentable en 24 mois. Il faudrait que nos projections soient fausses de plus de 70% pour que le projet ne soit pas rentable — ce qui ne peut pas arriver si vos agents utilisent l'application. Le risque financier est asymétrique en votre faveur. |
| --- | --- |

| 08 | Accompagnement complet jusqu'à l'autonomie totale de vos équipes Livrer un logiciel et disparaître, c'est le défaut numéro un des projets informatiques. Notre engagement inclut : formation de 100% des équipes BCI (agents terrain, gestionnaires, admins, direction), manuels utilisateurs en français pour non-techniciens, 3 mois de support post-lancement sans surcoût, et transfert de compétences pour que votre équipe puisse maintenir le système. |
| --- | --- |

Notre Engagement Formel — Opposable Contractuellement

- Budget maximum 3.680.000FCFA — prix fixe, provision imprévus comprise - Délai de livraison 8 mois — avec jalons contractuels mensuels - Paiement en 3 tranches conditionnelles aux livrables validés par BCI - Propriété totale code source + données + infrastructure par Bethel Insurance à la livraison - Formation complète de toutes les équipes incluse dans le budget - Support garanti 3 mois post-lancement — corrections sans surcoût - Documentation technique + manuels utilisateurs livrés en français - Tableau de bord projet accessible à la Direction en temps réel pendant toute la durée

11. JALONS, LIVRABLES ET CONDITIONS DE VALIDATION

13.1 Plan de Déploiement en 8 Phases

| Phase | Durée | Ce qui est produit | Validation requise |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Cadrage & Contractualisation | 2 semaines | CDC validé, prestataire sélectionné, contrats signés, serveur setup | Signature DG + Chef de Projet désigné |
| 1 — Backend & Moteur de Calcul | 4 semaines | API fonctionnelle, calcul de prime en temps réel, règles RG-01 à RG-08 | Démo calcul automatique devant DG |
| 2 — Dashboard Web Administration | 4 semaines | Interface gestion agences, contrats, clients, paiements, impressions | Validation Chef de Projet BCI |
| 3 — Application Mobile Agent Terrain | 4 semaines | Flutter hors-ligne complet, sync, flotte, prospects, chat | Test agent terrain réel — validation DG |
| 4 — Espace Client Digital | 3 semaines | App client : sinistres, paiements, notifications, consultation polices | Validation Chef de Projet BCI |
| 5 — Intégrations Paiements & Notifications | 3 semaines | Orange Money, MTN MoMo live, SMS, WhatsApp, FCM opérationnels | Premier paiement test réel validé |
| 6 — Pilote Agence Réelle | 4 semaines | Tests grandeur nature sur 1 agence choisie par DG, corrections finales | GO / NO-GO signé par DG — déclencheur Tranche 3 |
| 7 — Déploiement National | Continu | Formation toutes agences, déploiement progressif, support actif 2 mois | Mise en production nationale officielle |

10. INTERFACES

13.2 Ce que Nous Demandons — 4 Actions

Les 4 Décisions pour Démarrer MOBI-ASSUR

- DÉCISION 1 — Valider la présente proposition commerciale (signature ci-dessous) - DÉCISION 2 — Approuver le budget de 3.680.000 FCFA ou choisir l'option de financement retenue - DÉCISION 3 — Désigner un Chef de Projet interne BCI dans les 5 jours ouvrables suivant la validation - DÉCISION 4 — Autoriser le démarrage de la Phase 0 dans les 15 jours suivant la signature

| Pour l'Équipe Projet MOBI-ASSUR Nom & Prénom : _______________________ Fonction : ___________________________ Date : _______________________________ Signature : __________________________ | Décision du Directeur Général — BCI Nom & Prénom : _______________________ ☐ APPROUVÉ — démarrage autorisé ☐ AJOURNÉ — motif : ________________ Date : _______________________________ Cachet & Signature DG : ______________ |
| --- | --- |

MOBI-ASSUR CAMEROUN  —  L'ASSURANCE SANS LIMITES

— Fin de la Proposition Commerciale —

Bethel Comprehensive Insurance Ltd  ·  Yaoundé, Cameroun  ·  Réf. BP-MOBI-ASSUR-2026-003  ·  Juin 2026